УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты

городского округа Электросталь Московской области

_________________ О.Н. Елихин

ОТЧЕТ

по результатам проведения проверки законности и результативности использования средств бюджета на реализацию мероприятия «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа» в рамках подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха» муниципальной программы «Культура» (с элементами аудита в сфере закупок) в 2021 году.

24.11.2021 								           	           г. Электросталь

На основании распоряжения Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области от 13.09.2021г. №31р-КСП проведена проверка законности и результативности использования средств бюджета на реализацию отдельных мероприятий в рамках программы «Культура» (с элементами аудита в сфере закупок) в 2021 году.

Предметом контрольного мероприятия являлись расходы средств бюджета городского округа на выполнение работ в рамках контрактов:

- по поставке и установке оборудования для пляжа на территории парка "Авангард";

- на выполнение работ по ремонту и переоснащению энергосетевого хозяйства (установка и подключение щита вводно-распределительного устройства);

- на выполнение работ по ремонту наружного освещения и устройству сети электроснабжения туалетного модуля на территории парка «Авангард» городского округа Электросталь Московской области в 2021 году;

- на оказание услуг по подготовке к купальному сезону и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водоеме «Западный», вблизи водоема, на территории городского парка «Авангард» городского округа Электросталь Московской области в летний период 2021 года.

Проверка проведена согласно регламенту деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области и в соответствии с программой проверки.

Проверка проведена в период с 15.09.2021 г по 26.10.2021 г.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки. Акт подписан без разногласий.

- При заключении Муниципального контракта на поставку и установку оборудования для пляжа на территории парка "Авангард", заключенного между МБУ «Парки Электростали» и ИП Пушенок О.М. нарушений не установлено. Сроки размещения исполнительной документации не нарушены. Сроки оплаты соблюдены.

Однако, в ходе обследования контрольной группой были установлены расхождения параметров оборудования, указанного в техническом задании к Контракту с фактически поставленным и установленным оборудованием для пляжа на территории парка «Авангард». Таким образом, МБУ «Парки Электростали» не должным образом осуществляло контроль за исполнением Контракта, что является нарушением ч. 1 статьи 101 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с п. 6 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик должен направить поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Однако, штраф за нарушение поставщиком условий контракта МБУ «Парки Электростали» начислен не был.

- При заключении Муниципального контракта на выполнение работ по ремонту и переоснащению энергосетевого хозяйства (установка и подключение щита вводно-распределительного устройства) заключенного между МБУ «Парки Электростали» и ООО "Кабельная индустрия" нарушений не установлено.

Нарушения законодательства при исполнении контракта не установлены. Сроки размещения исполнительной документации не нарушены. Сроки оплаты соблюдены. Условия технического задания выполнены.

В ходе проверки было проведено контрольное обследование фактически выполненных работ. Расхождений не выявлено.

- При заключении Муниципального контракта на выполнение работ по ремонту наружного освещения и устройству сети электроснабжения туалетного модуля на территории парка «Авангард» заключенного между МБУ «Парки Электростали» и ООО "СИТИ КОМПЛЕКС" нарушений не установлено.

Сроки размещения исполнительной документации не нарушены. Сроки оплаты соблюдены.

Однако, при проверке исполнительной документации контрольной группой были выявлены расхождения параметров установленных светильников, указанных в техническом задании к контракту с фактически установленными. Таким образом, было нарушено условие контракта. В соответствии с п. 6 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик должен направить поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Однако, штраф за нарушение поставщиком условий контракта МБУ «Парки Электростали» начислен не был.

Также, в нарушение п.3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ информация о проведении экспертизы выполненной работы на портале ЕИС не размещена. За данное нарушение предусмотрен административный штраф согласно ч. 2 ст. 7.31 КОАП РФ.

В ходе проверки было проведено обследование работ по ремонту наружного освещения. Расхождений по объему выполненных работ не выявлено.

- При заключении Муниципального контракта на оказание услуг по подготовке к купальному сезону и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водоеме «Западный», вблизи водоема, на территории городского парка «Авангард» городского округа Электросталь Московской области в летний период 2021 года нарушений не установлено.

Сроки размещения исполнительной документации не нарушены. Сроки оплаты соблюдены.

Однако, в ходе проверки установлено нарушение условий исполнения муниципального контракта, а именно, отсутствует исполнительная документация на некоторые выполненные работы.

Таким образом, МБУ «Парки Электростали» не должным образом осуществляло контроль за исполнением контракта, что является нарушением ч. 1 статьи 101 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

| Инспектор Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области | О.С. Щербакова |
| --- | --- |